金安广场机械停车设备拆除转让公告

受业主授权委托，我单位拟对位于金安广场项目范围内的机械停车设备进行整体拆除转让，现接受符合条件的单位在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加竞标比选。相关事项公告如下：

一、转让标的基本情况

1.本次转让标的为金安广场项目范围内110个机械停车设备，包含设备主体等相关附属设施，按现状整体转让。投标方需自行负责完成成品保护、设备拆除、清运、场地平整清理等全部工作，并承担所有相关费用。

2.安徽华兴房地产土地评估有限责任公司出具了安徽华兴评报字[2026]第45号《安徽省金安物业管理有限责任公司拟资产处置涉及的合肥市金安广场负二层110个机械车位市场价值资产评估报告》，经评估，转让评估总价：151,800.00元（大写壹拾伍万壹仟捌佰元整，包含增值税）。

二、转让方式确认

本项目采取竞标一次性报价，以价高者得，原则确定中标方，最终成交结果以公告为准。

三、受让方资质要求

1.意向受让人具有独立法人资格，持有合法营业执照，具备起重机械设备安装、维修等相应施工资质，投标时需提供响应复印件并加盖公章；

2.意向受让人须承诺具有良好的财务状况和支付能力，并具有良好的商业信用，无重大违法失信记录。

3.意向受让人开标前需交纳竞标保证金2万元。落标方的竞标保证金在竞标结束后七个工作日内予以无息退还。中标方的竞标保证金在签定合同后转为合同履约保证金，合同履约完成后经甲方验收合格十四个工作日内予以无息退还。

4.意向受让人需填写己方账号，以转账的方式汇入标的对应账号足额的交易保证金。不得通过现金汇款方式交纳交易保证金，注明金安广场机械停车设备拆除投标保证金。

交易保证金账户信息如下：

户名：安徽省金安物业管理有限责任公司

开户行：徽商银行合肥长江路支行

账号：1023801021000172963

5.中标方在合同签订之日须一次性全款付清拆除转让设备款。

6.在拆除期间中标方须签订安全责任书，全权负责拆除区域的安全生产工作，并承担由此造成的人员伤亡及财产损失的赔偿责任。

7.投标书需提供详细的拆除方案及报价。

8.投标书要求一正一副（密封）。

9.工期要求：*月*1日-*月*日（25个日历天，具体时间以签订合同起计算）；

四、转让条件

1.标的以现状移交，投标方应在本公告期截止前现场踏勘转让标的，自行了解标的权属关系和可能涉及的相关法律法规及政策规定，自行承担因政策变化带来的一切后果及责任。凡登记的投标方都视同已实地踏勘转让标的，确认了标的设备数量、破损情况、使用年限、现场安装环境、施工条件等全部配套附属设施，自愿接受全部标的现状，并认可转让资产现状及转让要求，自愿承担因上述原因导致的一切后果和法律责任。

2.本次转让标的挂牌价、成交价均为含税价，交易完成后，转让方按国家税务总局相关规定统一开具增值税发票。转让过程中涉及的相关费用（包括但不限于拆卸费、装运费和清场费等），均由中标方承担。

3.中标方付清全部转让价款后，转、受让方开始进行资产交接。受让方须在接到转让方交付标的通知后25个日历天，完成全部标的的拆除、装卸、运输及清场等工作。

4.中标方须按照相关法律法规及行政主管部门要求，办理本项目拆除施工所需的任何报备工作，相应费用由中标方承担。

5. 中标方须自行解决拆除、装卸、运输、清场过程中涉及的水、电、气等能源介质问题，相应费用由中标方承担。

6. 中标方须遵守国家、省、市相关再生资源利用方面的法律法规和政策规定，否则由此引起的一切责任均由中标方承担。转让标的拆卸、清运、残料处置等工作须按照国家安全生产、环境保护等相关法律法规执行，服从委托方有关工作时间、人员、物品出入及安全生产等方面的现场监督与管理，并遵守如下规定：①如在拆除过程中遇到特种作业的，须派持有特种作业操作证（如金属焊接切割等专业）的作业人员进行安全操作；②如遇到特殊情况需要由具备相关资质的施工企业进行施工的（如爆破拆除），中标方须委托具有相关资质的单位进行拆除工作，中标方所委托的拆除人员及施工单位的资质证明等相关资料应交给委托方备案存档。③如在对转让标的拆卸、搬运或残余物处置过程中造成人身伤亡、财产损失的，由此产生的一切经济赔偿责任和法律后果均由中标方自行承担。

7. 受让方须自行承担现场成品保护、拆除、吊装、运输等全部费用。

8. 受让方应制定详细的拆除施工方案和安全保障方案，包括拆除顺序、拆除方法、拆除工具及人员配置等。

9. 拆除前须切断设施总电源并实施上锁措施，防止误操作。拆除现场须设置隔离区域和安全警示标志，防止无关人员进入作业区域。

10. 受让方不得损毁和挖掘水平地面及地面以下结构。拆除范围以设备本体为限，地面不得开挖。

11.受让方负责拆除过程中产生的垃圾、废物的清理及拆除现场的清理平整工作。

12. 受让方应承担拆除、吊装、运输过程中的机械、人身和消防等全部安全责任。一旦发生安全事故造成人身伤亡或财产损失，均由受让方承担一切责任和费用。

13.本次转让标的中可能包含有《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院令第551号，以下简称《条例》）及《废弃电器电子产品处理目录》（以下简称《目录》）所列废弃电器电子产品，投标方应在本公告期内自行对转让标的进行全面了解，并对照《条例》及《目录》对转让标的进行核查。根据《条例》的规定，列入《目录》的废弃电器电子产品的处理活动是指将废弃电器电子产品进行拆解，从中提取物质作为原材料或燃料，用改变废弃电器电子产品物理、化学特性的方法减少已产生的废弃电器电子产品数量，减少或者消除其危害成分，以及将其最终置于符合环境保护要求的填埋场的活动，不包括产品维修、翻新以及经维修、翻新后作为旧货再使用的活动。中标方对列入《目录》的废弃电器电子产品的处理活动应当取得废弃电器电子产品处理资格；未取得处理资格的，应当将其交由具有废弃电器电子产品处理资格的处理企业处理。

五、现场踏勘

意向方可在报名有效期内联系踏勘，我单位将配合现场看样： 联系人：徐渊 联系电话：19965086739

六、竞标文件递交地址

1.合肥市庐阳区肥西路2999号金安广场八楼817室。

2.联系人：何先生  电话：0551-62818138，密封的投标文件，应在投标截止时间前送达金安物业公司综合管理部，逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，招标人不予接收。

3.竞标文件递交截止时间：2026年7月22日8:30分。

4.本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

七、联系电话：0551-62818138、0551-62915166

联系人：何先生  丁女士

八、投标方须知：

1.投标金额低于评估价格，该投标书为废标，投标方认可招标方的评标程序及原则。

2.接受招标方以电话通知中标结果的方式。

3.转让方不向受让方、落标方解释中标及落标原因，不退还投标文件。

4.在开标、评标期间，投标方不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

5.评标委员会经评审认为所有投标都不符合招标文件要求的，有权否决所有投标，招标方对受影响的投标方不承担任何责任，也无义务向受影响的投标方作出解释。

6.投标时间截止后不再接收投标，视为投标单位放弃投标资格。

7.中标方在接到中标通知书后须于当天完成相关合同签订及其他事宜，否则视为自动放弃，不予退还投标保证金。

安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二六年七月十四日

金安广场机械停车设备拆除竞标资料

- 营业执照（复印件）；

- 中华人民共和国特种生产许可证（复印件）

- 三、竞标报价一览表

| 项目名称 | 金安广场机械停车设备拆除转让项目 |
| --- | --- |
| 竞标范围 | 全部 |
| 竞标标报价 （含税） | 大写： 元 小写： 元 （精确到小数点后两位） |
| 施工期限 | 合同签订后 天内完工。 |
| 施工质量要求 | 满足竞标文件要求 |
| 备注 |  |

意向受让方名称：                  （加盖公章）

日期

四．无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2023年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2023年1月1日至今）有行贿犯罪行为的；

(3)投标人近三年内（自2023年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2023年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2026年   月   日

投标人：                   （加盖公章）

法定代表人：                    (签章)